Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

- о реализации муниципальной программы

«Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2023гг.»

- за 2021 год

Муниципальная программа «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2023гг.» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 20.05.2020 года № 31.

Программа направлена на увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнение нормативных требований по уровню освещенности улиц и дорог Шилыковского сельского поселения.

2. Повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего осветительного оборудования наружного освещения.

3. Повышение уровня надежности, безопасности и срока эксплуатации сетей уличного освещения.

4. Повышение количества освещенных улиц и дорог за счет строительства новых сетей наружного освещения.

Исходя из поставленных целей и задач подпрограммы Администрацией за период 2021 года были выполнены запланированные мероприятия:

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| 1. | Протяженность сети уличного освещения (новые линии) | м. | 2540 |
| 2. | Количество установленных светильников уличного освещения | ед. | 26 |

Согласно перечню мероприятий, Администрацией в 2021 году выполнены

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Протяженность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мероприятие №1 |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения и установка дополнительных опор В том числе: | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 |  |
| 1.1 | с.Шилыково, напротив дома №12 |  | 2021 | 130 |
| 1.2 | с.Шилыково, напротив дома №13 |  | 2021 | 143 |
| 1.3 | с.Шилыково, вблизи мусорной площадки в районе ул.Луговой |  | 2021 | 514 |
| 1.4 | с.Шилыково, ул.Садовая, ул.Лесная |  | 2021 | 633 |
| 1.5 | д.Дуброво |  | 2021 | 180 |
| 1.6 | д.Стоянцево |  | 2021 | 130 |
| 1.7 | д.Вятково |  | 2021 | 510 |
| 1.8 | д.Таковец |  | 2021 | 300 |
| 1.9 | Итого: |  |  | 2540 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Места размещения дополнительных светильников | Ответственный исполнитель, участники | Количество светильников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Период реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
|  | Мероприятие №2 |  |  |  |  |
| 1 | Установка светильников уличного освещения В том числе: |  | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 |  |
| 1.1 | с.Шилыково, напротив дома №12 | На детской площадке |  | 2021 | 1 |
| 1.2 | с.Шилыково, напротив дома №13 | На детской площадке |  | 2021 | 1 |
| 1.3 | с.Шилыково, вблизи мусорной площадки в районе ул.Луговой | Вдоль проезжей части |  | 2021 | 1 |
| 1.4 | с.Шилыково, ул.Садовая, ул.Лесная |  |  | 2021 | 7 |
| 1.5 | д.Дуброво |  |  | 2021 | 3 |
| 1.6 | с.Стоянцево |  |  | 2021 | 4 |
| 1.7 | с.Шилыково проез от ул.Полевая до ул.Садовая | Вдоль проезжей части |  | 2021 | 3 |
| 1.8 | д.Вятково |  |  | 2021 | 3 |
| 1.9 | д.Таковец |  |  | 2021 | 3 |
| 1.10 | Итого: |  |  |  | 26 |

На реализацию программы в 2021 году были предусмотрены средства местного бюджета (на софинансирование в размере 8,9 %) в размере  134 718,61 руб. и средства районного бюджета в размере 1 380 746,43 руб. Все выделенные средства районного и местного бюджета освоены в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Шилыковского сельского поселения  «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2023гг.» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки.