Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения на 2017-2019 годы» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 12.05.2017 года № 41.

Данная программа направлена на обеспечение комплексного решения проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для наведения санитарного порядка в течение 2017 года администрацией Шилыковского сельского поселения организованы и проведены 4 субботника с участием жителей, учреждений и организаций всех форм собственности, учащихся школ. Ликвидирована 1 несанкционированная свалка мусора. Регулярно проводится выпиловка аварийных деревьев, уборка общественных и дворовых территорий. На территории поселения в течении 2017 года производился покос травы, побелка деревьев, сбор и вывоз мусора.

В рамках заключенных договоров администрация оплатила в полном объеме потребленную электроэнергию уличного освещения, а также договора аренды за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения. По мере необходимости на протяжении всего 2017 года производилась замена ламп уличного освещения, для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в целях модернизации, были закуплены светодиодные прожектора.

Для самых маленьких жителей поселения приобретена и установлена детская игровая площадка. Дворовые территории многоквартирных домов были обеспечены скамейками, урнами. Произведены сварочные работы по восстановлению ограждений и косметический ремонт – покраска металлических конструкций и реставрация лавочек. К мероприятиям, приуроченным к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно отнести покраску ограждений памятника Воинам, павшим во время Великой отечественной войны, а также обрезку и побелку кустарников аллеи ведущих к памятнику.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены ассигнования в сумме 1570,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2097,9 тыс. рублей или 133,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шилыковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1 – Организация освещения населённых пунктов;

2 – Озеленение;

3 – Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения.

Перечень мероприятий по реализации организации освещения населенных пунктов Шилыковского сельского поселения

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2017г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оплата за потреблённую электр. энергию | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 550 000,00 | 749586,56 | +199586,56 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (расходных материалов) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 50 000,00 | 95049,75 | +45049,75 |
| 3 | Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 50 000,00 | 28524,15 | +21475,85 |
| 5 | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на установку опор и фонарей уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 30 000,00 | 0,00 | -30000,00 |
| 6 | Установка опор и фонарей уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 80 000,00 | 0,00 | -80000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 760 000,00 | 873160,46 |  |

Перечень мероприятий по озеленению Шилыковского сельского поселения

| N п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования. | План на 2017г | факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, удаление поросли) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 80 000,00 | 63208,31 | -16791,69 |
| 2. | Скос травы в местах общего пользования | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 60 000,00 | 85214,20 | +25214,2 |
| 3. | Приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для кошения травы | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 10 000,00 | 0,00 | -10000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 150 000,00 | 148422,51 |  |

Перечень мероприятий по благоустройству территории Шилыковского сельского

поселения

| N п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования. | План на 2017г | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 250 000,00 | 852877,53 | +602877,53 |
| 2 | Содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 20 000,00 | 13803,70 | -6196,30 |
| 3 | Строительство и ремонт детских площадок | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 250 000,00 | 204185,10 | -45814,90 |
| 4. | Покраска фасадов зданий | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 80 000,00 | 0,00 | -80000,00 |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории от мусора, вывоз мусора | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 50 000,00 | 5520,00 | - 44480,00 |
| 6. | Проведение субботников | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2017по 31.12.2017 | Бюджет сельского поселения | 10 000,00 | 0,00 | -10000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 660 000,00 | 1076386,33 |  |

На реализацию первого мероприятия в 2017 году предусмотрено 760,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 873,2 тыс.рублей

В рамках мероприятия 1 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (1 « оплата за потреблённую электр. энергию», 2 «Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения», 3 « Приобретение материальных запасов (расходных материалов)».

Контрольное событие мероприятия 1 выполнено в установленные сроки. В результате произведена арендная плата за размещение воздушных линий электропередач, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, также в рамках этого мероприятия были закуплены светодиодные прожектора в количестве 20 штук в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В связи с сокращением бюджета, увеличением стоимости электроэнергии пришлось отказаться от следующих мероприятий: «Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на установку  опор и фонарей уличного освещения», а также  «Установка опор и фонарей уличного освещения». В рамках данного мероприятия - организации освещения населенных пунктов, администрация нацелена и в дальнейшем будет придерживаться направлению энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

На реализацию второго мероприятия на 2017 год предусмотрено 150,0 тыс. рублей. В 2017 году фактически израсходовано 148,4 тыс.руб.

В рамках мероприятия 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий: 1 «Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, удаление поросли)» и 2 «Скос травы в местах общего пользования»). Все запланированные мероприятия выполнены в срок.

На реализацию третьего мероприятия в 2017 году предусмотрено 660,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1076,4 тыс. рублей или 163,1 %.

В рамках мероприятия 3 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2017 году основное мероприятие 1 «Строительство и ремонт детских площадок», выполненное в установленный срок. Мероприятие 2 «Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории от мусора, вывоз мусора» выполнено. Мероприятие 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» выполнено. В рамках данных мероприятий - мероприятий по благоустройству территории, было выполнено ряд других работ, не запланированных по программе, но необходимых для благоустройства и улучшению жизни граждан. Были выполнены работы по заливки катков в 2 селах, произведено изготовление и установка пирса, изготовили и установили 20 лавочек, восстановили придомовые ограждения и ограждения детских площадок . С проведением субботников администрация совместно с жителями и организациями справилась самостоятельно без привлечения бюджетных средств.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шилыковского сельского поселения «Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения на 2017-2019 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, но в связи с разработкой программного бюджета, нацеленностью администрации на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, была разработана новая муниципальная программа утвержденная Постановлением администрации Шилыковского сельского поселения от 27.11.2017 года №123 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2018-2020 годы».