Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

- о реализации муниципальной программы

- «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021-2023 годы»

- за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021-2023 годы» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 25.11.2020 года № 77.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующей цели: сбалансированное, комплексное развитие Шилыковского сельского поселения.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Подпрограмма "Безопасность поселения"

2. Подпрограмма "Благоустройство территории"

3. Подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства ".

В соответствии с первой подпрограммой "Безопасность поселения" стояли следующие задачи:

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- информационное обеспечение;

- осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности;

- учёт пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- дальнейшее   развитие и совершенствование   сети наблюдения   за пожарной обстановкой, обеспечение скоординированной

- действий органов управления служб по локализации и ликвидации ЧС   природного и техногенного характера.

В результате выполнения намеченных мероприятий Подпрограммы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Исходя из поставленных целей и задач подпрограммы Администрацией за период 2023 года, были:

- расклеены листовки о соблюдении правил пожарной безопасности на территориях населенных пунктов,

- проведено 18 сходов граждан, для обучения населения мерам пожарной безопасности,

- установлены утраченные указатели нахождения противопожарных водоемов,

- в районе д.Авдотцыно Большое, д.Кунятиха, д.Аладино, д.Веснево, д.Вятково, д.Горшково, д.Ефремово, д.Попцево, с.Чернцы, с.Шилыково, д.Красный Остров, д.Филипково произведена опашка населенных пунктов (созданы минерализованные полосы),

- подсыпка и разравнивание дороги к пожарному водоисточнику в д.Веснево,

- установка пожарной рынды в д.Авдотцыно Большое.

В соответствии с перечнем целевых показателей подпрограммы, запланированные мероприятия были выполнены:

- Перечень целевых показателей подпрограммы «Безопасность поселения»

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия, показателя | - Единица измерения | - ГРБС | - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Основное мероприятие 1: - Обеспечение пожарной безопасности |  | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.1 | - Показатель: - Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.2 | - Показатель: - Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.3 | - Показатель: - Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов нормативными правовыми актами | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.4 | - Показатель: - Обеспечение наличия аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |

На реализацию Подпрограммы "Безопасность поселения" в 2023 году были предусмотрены средства местного бюджета 59 977,87 руб. Фактическое освоение средств составило 59 977,87 рублей. Основные запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме.

Вторая подпрограмма «Благоустройство территории»

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов территории Шилыковского сельского поселения. Основными целями подпрограммы является:

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах Шилыковского сельского поселения;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

В рамках поставленных целей, Администрацией Шилыковского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2023г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 685 528,57 | 637 207,41 | 48 321,16 |
| 2 | Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 52 816,23 | 52 816,23 | 0 |
| 3 | Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 106 969,76 | 106 969,76 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 845 314,56 | 796 993,40 | 0 |

В рамках заключенных договоров у администрации остались бюджетные обязательства по оплате за потребленную электроэнергию уличного освещения, данные обязательства будут исполнены в январе 2024 года после выставления поставщиком акта и счет-фактуры за декабрь 2023 года.

Договора аренды за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения, администрация оплатила в полном объеме. По мере необходимости на протяжении всего 2023 года производилась замена ламп и светильников уличного освещения. В 2023 году расходы на потребленную электроэнергию составили 637 207,41 руб, в 2022 году 440 319,66, увеличение расходов связанно с увеличением протяженности освещенных дорог и увеличением количества светильников по действующей муниципальной программе «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области». Оплата арендной платы за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения в 2023 году составила 106 969,76 руб., а в 2022г. - 78 049,17 рублей.

В рамках мероприятия 1 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (1 «оплата за потреблённую электр. энергию», 2 «Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения», 3  Приобретение материальных запасов (расходных материалов)».

Контрольное событие мероприятия 1,2,3 выполнено в установленные сроки. В результате произведена арендная плата за размещение воздушных линий электропередач, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

Мероприятие 2:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2023г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 804 862,89 | 804 862,89 | 0 |
| 2 | Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 205 760,00 | 205 760,00 | 0 |
| 3 | Устранение очагов произрастания борщевика, акарицидная обработка от клещей | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения | 76 229,75 | 76 229,75 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 086 852,64 | 1 086 852,64 | 0 |

Для наведения санитарного порядка в течение 2023 года администрацией Шилыковского сельского поселения проведены 9 мероприятий для наведения порядка на территории памятников ВОВ, проведены 5 субботников с участием жителей, учреждений и организаций всех форм собственности, учащихся школ.

Проведена большая работа по выпиловки аварийных, старых и больных деревьев и вывоз веток.

На территории поселения в течении года производился покос травы, побелка деревьев, сбор и вывоз мусора, а также уборка общественных и дворовых территорий.

Приобретена и установлена 1 детская площадка в с.Шилыково у дома №17.

Приобретены пиломатериалы и изготовлена сцена в с.Чернцы.

На дворовой территории многоквартирных домов была произведена покраска лавочек, ограждений и стеллажей для сушки белья.

Произведена химическая обработка территории от борщевика Сосновского площадью 2 гектара., а также аккарицидная обработка территории от клещей площадью 1 гектар.

На реализацию данных мероприятий в 2023 году предусмотрены средства в сумме 1 086 852,64 руб. Фактическое освоение средств составило 1 086 852,64 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий: 1 «Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора» и 2 «Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ»). Все запланированные мероприятия выполнены в срок.

Мероприятие 3:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2023г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №15 с.Шилыково | Администрация Шилыковского сельского поселения, ТОС «Пятнашка» | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения, областной бюджет, софинансирование граждан | 1 194 084,00 | 1 194 084,00 | 0 |
| 2 | Реализация Проекта благоустройства общественной территории вблизи дома №27 ул.Центральная с.Чернцы | Администрация Шилыковского сельского поселения, ТОС «Наш двор» | с 01.01.2023по 31.12.2023 | Бюджет сельского поселения, областной бюджет, софинансирование граждан | 354 537,80 | 354 537,80 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 548 621,80 | 1 548 621,80 | 0 |

В рамках реализации Проекта благоустройства дворовой территории дома №15 с.Шилыково, Администрация Шилыковского сельского поселения совместно с ТОС «Пятнашка» прошли конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах и получили финансирование данного проекта в размере 855 800,00 рублей из областного бюджета, в том числе за счет средств поселения производилось софинансирование в размере 300 954,71 рублей, за счет средств граждан софинансирование в размере 35 822,52 рублей, за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) в размере 1 506,77 рублей.

На реализацию данного проекта потрачено 1 194 084,00 рублей. В рамках данного проекта произведена работа по асфальтированию дворовой территории дома №15 села Шилыково. Все работы выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках реализации Проекта благоустройства общественной территории вблизи дома №27 ул.Центральная с.Чернцы, Администрация Шилыковского сельского поселения совместно с ТОС «Наш двор» прошли конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах и получили финансирование данного проекта в размере 301 321,68 рублей из областного бюджета, в том числе за счет средств поселения производилось софинансирование в размере 41516,38 рублей, за счет средств граждан софинансирование в размере 10636,16 рублей, за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) в размере 1 063,61 рублей.

На реализацию данного проекта потрачено 354 537,80 рублей. В рамках данного проекта произведена работа по установке 2 дополнительных плит с именами участников Великой отечественной войны, вернувшихся с фронта и установке ограждений памятника (территории вблизи дома №27 ул. Центральная с. Чернцы). Все работы выполнены в срок и в полном объеме.

Третья подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства "

Цель данной подпрограммы создание на территории Шилыковского сельского поселения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, повышения качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции.

Приоритетные направления деятельности:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая поддержку малых форм хозяйствования на селе;

- объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

По состоянию на 01.01.2023 года в Шилыковском сельском поселении численность работающих, занятых у СМСП составила 375 человек, или 15.1% от общего числа населения, занятого в экономике Шилыковского сельского поселения.

Расширение сфер деятельности СМСП увеличивает количество малых предприятий находящихся и действующих на территории поселения: в 2016г. – 39 предприятий, в 2017г.-42, в 2018г. – 41, в 2019г. – 41, в 2020г. – 41, в 2021 -44, в 2022 – 44, в 2023 -41. В результате происходит насыщение рынка качественными и доступными товарами и услугами.

Являясь динамично развивающимся важнейшим элементом рыночной экономики поселения СМСП, присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер. Анализ изменения количества субъектов предпринимательства по отраслям показывает, что малый и средний бизнес, сконцентрирован в области торговли и общественного питания – 49%,  в прочей области – 24%, сельском хозяйстве – 20%, промышленность – 7%.

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. Зачастую за счет уменьшения затрат на заработную плату решается вопрос сокращения издержек производства. Среднемесячная зарплата на одного работника субъектов малого бизнеса по сравнению с 2022 годом увеличилась на 5,9% и в 2023 году составила  – 16242,00 рублей.

Основными причинами, препятствующими широкому развитию предпринимательства в Шилыковском сельском поселении, являются:

- насыщение рынка;

-  дефицит персонала требуемой на рынке труда;

- недостаток помещений для размещения СМСП;

- недостаточное количество СМСП, способных конкурировать на краевом и межрегиональных рынках;

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению. На территории поселения представлена информационно-консультационная поддержка.

Динамика показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» ведущих свою деятельность на территории Шилыковского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2023 |
| --- | --- | --- |
|  | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 |
|  | прирост численности наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 2357 человек населения сельского поселения, единиц | 41 |
|  | прирост заработной платы наемных работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском поселении, % | 5,9 |

Информационно-консультационная поддержка

Для оказания информационно-консультационные поддержки предпринимательства, в Администрацию Шилыковского сельского поселения, в 2023 году поступило 1 обращение по вопросу – аренда или покупка земли.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на информационном стенде администрации Шилыковского сельского поселения, а также в сети интернет на официальном сайте администрации. Была размещена информация о муниципальной программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства, отчет о реализации программы, иная информация, необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности МП

По большинству показателей результативности реализации подпрограммы по итогам 2023 года запланированные показатели годовых значений не достигнуты.

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства за год уменьшилось: был открыт 1 магазин в с.Шилыково, но 2 индивидуальных предпринимателя закрыли свою организацию, 1 организация изменили место нахождения (переехали в г.Иваново). Так еж уменьшилось количество рабочих мест. Оказана 1 консультационная поддержка вместо 4.

Перечень целевых показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | Исполнитель | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | единиц | Администрация Шилыковского сельского поселения | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Количество рабочих мест | единиц | Администрация Шилыковского сельского поселения | 490 | 520 | 540 |
| 3 | Количество оказанной консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | единиц | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2 | 3 | 4 |

- По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шилыковского сельского поселения «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021-2023 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки.