Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

- о реализации муниципальной программы

«Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области»

- за 2023 год

Муниципальная программа «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 20.05.2020 года № 31.

Программа направлена на увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнение нормативных требований по уровню освещенности улиц и дорог Шилыковского сельского поселения.

2. Повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего осветительного оборудования наружного освещения.

3. Повышение уровня надежности, безопасности и срока эксплуатации сетей уличного освещения.

4. Повышение количества освещенных улиц и дорог за счет строительства новых сетей наружного освещения.

Исходя из поставленных целей и задач подпрограммы Администрацией за период 2023 года были выполнены запланированные мероприятия:

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность сети уличного освещения (новые линии) | м. | 1550 | 2540 | 4070 | 5490 | 1820 |
| 2. | Количество установленных светильников уличного освещения | ед. | 39 | 26 | 64 | 104 | 35 |

Согласно перечню мероприятий, Администрацией в 2023 году выполнены

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Протяженность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мероприятие №1 |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения и установка дополнительных опор В том числе: | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2023 |  |
| 1.1 | д.Авдоцино Большое |  | 2023 | 520 |
| 1.2 | д.Кунятиха |  | 2023 | 200 |
| 1.3 | с.Златоуст |  | 2023 | 810 |
| 1.4 | с.Ступкино |  | 2023 | 600 |
| 1.5 | с.Чернцы ул.Совхозная |  | 2023 | 520 |
| 1.6 | с.Чернцы ул.Школьная |  | 2023 | 200 |
| 1.7 | с.Чернцы ул.Набережная – ул.Зеленая |  | 2023 | 320 |
| 1.8 | с.Чернцы ул.Центральная |  | 2023 | 200 |
| 1.9 | с.Чернцы ул.Спортивная – ул.Лесная |  | 2023 | 360 |
| 1.10 | д.Игнатиха |  | 2023 | 1200 |
| 1.11 | д.Ожерельево |  | 2023 | 560 |
|  | Итого: |  |  | 5490 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Места размещения дополнительных светильников | Ответственный исполнитель, участники | Количество светильников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Период реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
|  | Мероприятие №2 |  |  |  |  |
| 1 | Установка светильников уличного освещения В том числе: |  | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2023 |  |
| 1.1 | д.Игнатиха |  |  | 2023 | 17 |
| 1.2 | д.Авдоцино Большое |  |  | 2023 | 10 |
| 1.3 | д.Кунятиха |  |  | 2023 | 4 |
| 1.4 | с.Златоуст |  |  | 2023 | 10 |
| 1.5 | с.Ступкино |  |  | 2023 | 9 |
| 1.6 | с.Чернцы ул.Совхозная |  |  | 2023 | 10 |
| 1.7 | с.Чернцы ул.Школьная |  |  | 2023 | 6 |
| 1.8 | с.Чернцы ул.Набережная ул.Зеленая |  |  | 2023 | 14 |
| 1.9 | с.Чернцы ул.Центральная |  |  | 2023 | 6 |
| 1.10 | с.Чернцы ул.Спортивная ул.Лесная |  |  | 2023 | 9 |
| 1.11 | д.Ожерельево |  |  | 2023 | 9 |
|  | Итого: |  |  |  | 104 |

На реализацию программы в 2023 году были предусмотрены средства местного бюджета (на софинансирование в размере 1.7 %) в размере  29 458,35 руб. и средства районного бюджета в размере 1 733 402,37 руб. Все выделенные средства районного и местного бюджета освоены в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Шилыковского сельского поселения  «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки.