Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

- о реализации муниципальной программы

- «Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения

- на 2024-2026 годы»

- за 2024 год

- Муниципальная программа «Благоустройство территории Шилыковского сельского поселения на 2024-2026 годы» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 04.12.2023 года № 88.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- повышение качества, комфорта посещаемых объектов на территории сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем;

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах Шилыковского сельского поселения;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения указанных целей, необходимо выполнение следующих задач:

-Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств;

- техническое обслуживание системы уличного освещения в населенных пунктах;

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- установление единого порядка содержания территорий;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, зелёных насаждений и т.д.);

-увеличение количества благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов;

- обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

В рамках поставленных целей, Администрацией Шилыковского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2024г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 949 566,00 | 830 332,22 | 119 233,78 |
| 2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 108 046,00 | 108046,00 | 0 |
| 3 | Оплата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников, узлов учета и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 108 420,13 | 108 420,13 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 166 032,13 | 1 046 798,35 | 119 233,78 |

В рамках заключенных договоров у администрации остались бюджетные обязательства по оплате за потребленную электроэнергию уличного освещения, данные обязательства будут исполнены в январе 2024 года после выставления поставщиком акта и счет-фактуры за декабрь 2024 года.

Договора аренды за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения, администрация оплатила в полном объеме. По мере необходимости на протяжении всего 2024 года производилась замена ламп и светильников уличного освещения. В 2024 году расходы на потребленную электроэнергию составили 949 566,00 руб, в 2023 году 637 207,41, увеличение расходов связанно с увеличением протяженности освещенных дорог и увеличением количества светильников по действующей муниципальной программе «Уличное освещение территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области». Оплата арендной платы за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения в 2024 году составила 108 420,13 руб., а в 2023г. - 106 969,76 рублей.

В рамках мероприятия 1 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (1 «оплата за потреблённую электр. энергию», 2 «Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения», 3  Ремонт сетей уличного освещения».

Контрольное событие мероприятия 1,2,3 выполнено в установленные сроки. В результате произведена арендная плата за размещение воздушных линий электропередач, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

Мероприятие 2:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2024г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 289 637,48 | 289 637,48 | 0 |
| 2 | Установка новых детских и спортивных площадок и (или)дополнительных элементов детских и спортивных площадок, содержание и ремонт данных объектов | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 14 194,27 | 14 194,27 | 0 |
| 3 | Ремонт и содержание иных объектов благоустройства (лавочек, стеллажей, заборов, урн и т.п.) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 118 167,50 | 118 167,50 |  |
| 4 | Устранение очагов произрастания борщевика Сосновского | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 671 999,25 | 671 999,25 | 0 |

Для наведения санитарного порядка в течение 2024 года администрацией Шилыковского сельского поселения проведены 6 мероприятий для наведения порядка на территории памятников ВОВ, проведены 5 субботников с участием жителей, учреждений и организаций всех форм собственности, учащихся школ на придомовых и общественных территориях.

На территории поселения в течении года производилась уборка общественных и дворовых территорий.

Покос травы и обрезка кустарников в населенных пунктов осуществлялся силами граждан, принятых на безвозмездной основе в Администрацию для выполнения бесплатных общественно полезных работ, осужденных к обязательным работам.

Произведена химическая обработка территории от борщевика Сосновского площадью 10 гектар.

На реализацию данных мероприятий в 2024 году предусмотрены средства в сумме 671 999,25руб. Фактическое освоение средств составило 671 999,25 рублей.

В рамках мероприятия 2 все запланированные мероприятия выполнены в срок.

Мероприятие 3:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2024г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной территории: установка спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.Чернцы, ул.Школьная, вблизи д. №34 | Администрация Шилыковского сельского поселения, ТОС «Наш двор» | с 01.01.2024по 31.12.2024 | Бюджет сельского поселения, областной бюджет, софинансирование граждан | 671 999,25 | 671 999,25 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 671 999,25 | 671 999,25 | 0 |

В рамках реализации Проекта благоустройства общественной территории: установка спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.Чернцы, ул.Школьная, вблизи д. №34, Администрация Шилыковского сельского поселения совместно с ТОС «Наш двор» прошли конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах и получили финансирование данного проекта в размере 563 724,73 рублей из областного бюджета, в том числе за счет средств поселения производилось софинансирование в размере 78 333,79 рублей, за счет средств граждан софинансирование в размере 19 898,51 рублей, за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) в размере 1326,57 рублей.

На реализацию данного проекта потрачено 663 283,60 рублей. В рамках данного проекта произведена работа по установке спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.Чернцы, ул.Школьная, вблизи д. №34. Все работы выполнены в срок и в полном объеме.

Данный проект был реализован в результате образовавшейся экономии по итогам заключения муниципальных контрактов по региональной программе «Местные инициативы».

Анализ текущего состояния сферы реализации программы на основе достигнутых результатов показал, что запланированные денежные средства использованы в полном объеме, необходимые мероприятия по поддержанию благоустройства населенных пунктов поселения выполнены. Целевые показатели программы достигнуты.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 100 |
| 2. | Обязательство по оплате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников, узлов учета и проводов уличного освещения | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 100 |
| 3. | Опиловка и кронирование деревьев и кустарников | Шт. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 |
| 5. | Устранение очагов произрастания борщевика Сосновского | Га. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 10 |
| 6. | Акарицидная обработка от клещей | Га. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 |
| 7. | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициативах (инициативных проектов) | Шт. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 1 |